第八小组计划

由于之前选用的ionic+angular+cordova前端工具过于复杂，小组成员边学边用导致根本赶不上进度。在分享会之后，我们决定用HBuilder工具做前端界面设计，目前已经转换工具了。

移动端计划：

|  |  |
| --- | --- |
| 11.7-11.12 | 移动端界面全部完成 |
| 11.13-11.16 | 移动端前端跟后台的数据交互完成 |
| 11.17-11.27 | 移动端功能的全部实现 |

网页端需要做的有超级管理员的管理界面，所以需要做两个后台，因为两个后台有不少相似的部分，所以我们决定两个后台一起做，就不分开单独做了。

网页端计划：

|  |  |
| --- | --- |
| 11.7-11.12 | 网页端界面全部完成 |
| 11.13-11.27 | 网页端跟前端，数据库的交互，网页端超级管理员管理功能的全部实现 |
| 11.28-11.30 | 测试，汇总 |