## 第十二周成果

界面方面：（总共是四个大页面：首页，设计，市集，我的）

1. 首页页面完成度40%，不过设计师现在打算重新调整一些重要的参数。
2. 市集页面完成度20%。
3. 我的页面完成度55%。还在微调。
4. 设计页面还没有动工。

后台方面：

1. 用户管理完成度20%，修改数据还没有做好。
2. 设计师作品的发布和显示。
3. 布料辅料的数据处理。

## 第十三周成果

界面方面：（总共是四个大页面：首页，设计，市集，我的）

1. 首页页面完成度70%，精选和活动页面可以了，还有关注的页面。
2. 市集页面完成度90%。剩下侧面条件筛选栏还没有弄好。
3. 我的页面完成度80%。作品栏和专辑栏已经做好，收藏栏还没有完成。
4. 设计页面还没有动工。

后台方面：

1. 用户管理完成度40%，在邮箱发送验证码这边卡住，浪费了挺多时间。
2. 设计师作品的删除；评论的发布，显示和删除；点赞功能的实现，点赞信息的显示。
3. 布料辅料和品牌服装的显示，和数据查询。关于条件筛选方面基本完成。